## Slide 1: ４．【サマリ】デジタルバディとデジ棚の連携により実現すること
デジ棚とデジタルバディの連携により実現することとして、A B D の3つは26/4時点での全国稼働を目指し、B については、将来的な実装を目指す。バディAIについては、25年度より精度検証やプロンプトチューニングをDX推・生涯教の両部で実施する。
実装時期
26/4時点
将来
実装内容
デジ棚画面での曖昧ワードでの検索において、バディのAI（照会機能のロジック）を活用し、APIにて検索結果のチラシIDをデジ棚に返す
  “赤い四角が4つぐらい描いてあるチラシを探したい”
デジ棚画面において、対話で取得した顧客情報をもとに、バディのAI（ 活動ヒント機能のロジック）を活用し、APIにて特定のお客さまに合ったチラシIDをデジ棚に返す
  第一太郎様に合ったチラシを教えて（対話が続く・・・）
実現すること
曖昧検索
特定のお客さまに関するチラシ検索(対話)
デジ棚
デジ棚Tの対応概要（対応予定時期）
入力画面や検索結果画面のUIの設計 (25/5末完了目途) ⇒ 下期画面開発
精度検証やプロンプトチューニング (25年度年間 w/DX推)
入力画面や検索結果画面のUIの設計 (25/7or25/8～) ⇒ その後、画面開発
精度検証やプロンプトチューニング (25年度年間 w/DX推)
A
A’
B
C
A
26/4時点
26/4時点
バディの活動ヒント生成において、APIでデジ棚の保持するチラシ情報（ファイルや属性情報）を活用する
デジ棚のチラシ情報は、募集資料登録DBから夜間バッチで自動連携されたもの
バディの活動ヒント機能( )によりおすすめされたチラシを、バディで“お気に入り追加”することで、デジ棚の“お気に入りタブ”に、API連携によって、「お気に入りフラグ」、「お客さま氏名」、「活動日」を表示する
デジ棚の
チラシ情報を
活用した
活動ヒント
ヒントチラシの
“お気に入り追加”による デジ棚連携
デジタルバディ
デジ棚APIの仕様詳細の確定(25/5中頃)
デジ棚APIとの接続(25/7～目途)
募集資料登録DBへのバディカテゴリ新設 (25/10～)
バディ“お気に入り追加”機能の開発 (要検討)
デジ棚画面のUI設計(バディ連携フラグ) (要検討) ⇒ その後、画面開発
A
B
C
A
A’
訂正箇所
4/11(金)訂正版
再掲

## Slide 2: 本日のMTGを踏まえた今後のタスク
本日の定例MTGを踏まえ、今後のタスクを一覧化しています。
#
タスク詳細（赤字は本日期日決定のもの）
担当
分類
2
API連携一覧（excel:「API一覧_ver4」）の項目過不足の確認（但し、サンプルレスポンスを見ないと最終判断はできない）
バディ開発
3
API仕様書、及びレスポンスサンプルの連携 ⇒手戻り防止の為、早期から適宜バディチームに連携の上、5月末をめがけてFIX予定
デジ棚DLTX
5
バディ・デジ棚それぞれにおける全国展開に向けた機能開発のマスタースケジュールの策定、及び認識合わせ
両チーム
4
新設バディカテゴリの内容最終決定 ⇒4/24(木)に生涯教の担当内で確認の上、共有
デジ棚生涯教
6
“曖昧検索”の実装有無に関する生涯教内部での再検討
デジ棚生涯教
7
“お気に入り追加”機能におけるユースケースの整理
バディビジネス
8
ユースケースを元にした“お気に入り追加”機能の要件定義、及び両チームでの認識合わせ
デジ棚生涯教
9
“お気に入り追加”機能の開発に向けたスケジュールの策定
デジ棚DLTX
API連携
“お気に入り
追加”機能
曖昧検索
マススケ
カテゴリ
1
バディ側とのAPI連携テストの具体日程の提示 ⇒今週中に可能であれば資料を送付の上、4/30(水)定例MTGにて共有
デジ棚DLTX
3スラ
4スラ
8スラ

## Slide 3: 新設バディカテゴリの内容最終決定について
3
生活習慣病重症化
予防応援保険リーフ
保険契約者代理特約のご案内
保険契約者代理特約のご案内
保険契約者代理特約のご案内
保険契約者代理特約のご案内
新着
ランキング
1位
2位
3位
4位
募集資料
募集教材
事務手続書類
マニュアル・その他教材
お気に入り
二次稼働
提案ストーリー
ストーリー候補
アーカイブ
ツール登録
5位
⑤
ランキング
1位
2位
3位
4位
5位
募集資料
カテゴリから探す
資産形成
社会保障・税制
法人
グループ・提携商品
採用
団体保険
その他
ヤング層
保障中核層
女性
NFL
ペット保険
ベネステ
がん保険
ジャスト
DFL
損害保険
検索
グループ・提携商品
・カテゴリについて、お客さま面前で略称表記が問題ないか、団体保険等のカテゴリ表示の内容に問題ないか等関連部確認中。（なお、API連携のデータ形式（JSON形式で大項目・小項目がどのような値であっても網羅される形で連携）については、DNP・DLTXに共有し、確認依頼中。）
・対象層について、「子育て層」や「独身」等がバディ側で必要であれば、追加で問題ない認識。

## Slide 4
必要な教育・対応を
デジ棚通じて
生Dにアドバイス
自律型教育（デジ棚）
～あいまい検索導入に伴う実現したい姿～
現状整理（生Dが募集資料等を知る流れ）
機関長
生涯設計D
・お客さまの体験価値を高めるため、生涯設計Dが自ら学びスキルを高めていくことができる仕組みを構築する
・『あいまい検索』については特定のお客さまに対して “（次回）訪問・お客さま対応のヒントに繋がる” ような機能にしたい
１
新リーフ等をお知らせ
あのリーフ
誰にお知らせ
しようかな・・・？
朝礼
機関長
生涯設計D
次の訪問の
アドバイス
教えてもらった
リーフを使って
アポ取ります！
対話
課題・解決策整理
２
課題
解決策
指導者を通じてでないと
販売資料・教材を
知ることができない
生Dが自ら探し/発見
できる環境の構築
（＝デジ棚）
お客さま訪問に対する
ヒント・アドバイスを
対話以外の場で得るのが難しい
訪問ヒントを
デジ棚通じて
生Dにアドバイス
指導者の業務量増加・
オフィス体制の変革に伴う
各種教育・照会機会の減少
（事務・保全なども含む）
あいまい検索で強化

## Slide 5
自律型教育（デジ棚）
～あいまい検索導入に伴う実現したい姿～
実現したい姿
・お客さまの体験価値を高めるため、生涯設計Dが自ら学びスキルを高めていくことができる仕組みを構築する
・『あいまい検索』については特定のお客さまに対して “（次回）訪問・お客さま対応のヒントに繋がる” ような機能にしたい
３
ライフイベント・変化
就職
結婚
出産
家購入
子独立
退職
死亡
入院
大病
ケガ
ペット
・・・
デジタルバディ
生涯設計D
XXXさんが
最近お子様が産まれたみたい！
何かお手伝いできることないかしら
デジ棚
あいまい検索
募集資料
募集教材
マニュアル・その他教材
ライフイベント・変化に応じた活動ヒントを出力する機能
出産 保全 で検索
「出産」にかかる保全や給付金手続きなど
関連するマニュアルページや事務帳票などを出力
「出産関連＋女性向け・子供向けの募集教材」
を出力
必要な事務手続きを学ぶ
アプローチ方法を学ぶ
「出産関連＋女性向け・子供向けの募集資料」
を出力
提案ツールを学ぶ
「出産 ヒント」 の検索結果は以下の通りです
募集資料だけでなく、
「お客さま対応で必要なこと」「その後のアプローチ方法」も伝える
あいまい検索 ⇒ Next Action‘s Hint
あいまい検索の対象
3月まで）
出産⇒子供が生まれた、誕生、などを入力しても“出産”としてインプットされるように定義
職域で使えるチラシ、面白いチラシなどを検索して出てくるようなチューニングは生涯側で実施したら出来る。

## Slide 6
自律型教育（デジ棚）
～あいまい検索導入に伴う実現したい姿～
検索画面イメージ
4
資料名・内容をチェックした場合のみ表示。
（登録番号・物流請求番号を入力した場合には表示しない）

## Slide 7
​ | As-Is​（25年10月時点） | To-Be​（26年4月時点）
 | 資料起点での検索 | 検索時にお客さまのライフイベントや状況、変化を入力したうえで検索することで、生涯D自ら訪問のヒントとなる資料を検索することが可能
検索機能​ | タイトル・資料内の文章を含めた全文検索が可能 | タイトル・資料内の文章を含めた全文検索に加えて、「お客さま対応で必要なこと」「その後のアプローチ方法」をあいまい検索機能を通じて提示可能に。
課題 | カナ・かなは一致させる必要がある（一致させないでも検索可能とするとなると、開発コストや、検索に時間がかかる仕様になる等の課題あり） | 【要確認】バディ側でライフイベントや状況、変化等のキーワードをチューニングすることで、AI機能を活用して、ただ検索結果を返すだけでなく、必要な手続き、そのあとに使用される教材・資料などを提示することができるのか。
自律型教育（デジ棚）
～あいまい検索導入に伴う実現したい姿～
・お客さまの体験価値を高めるため、生涯設計Dが自ら学びスキルを高めていくことができる仕組みを構築する
・『あいまい検索』については特定のお客さまに対して “（次回）訪問・お客さま対応のヒントに繋がる” ような機能にしたい
機能比較（2025年10月ー2026年4月）
5

## Slide 8: ２．デジタルバディがデジ棚と連携してやりたいこと バディのチラシ“お気に入り追加”によるデジ棚への連携
デジタルバディで抽出されたチラシを“お気に入り追加”し、それがデジ棚の“お気に入りタブ”にシームレスに連携することで、デジタルバディとデジ棚の双方をスムーズに活用した「活動準備」や「お客さまへのデジ棚を用いたプレゼンテーション」を実現する。
チラシの“お気に入り追加”による、デジ棚とバディのシームレスな連携
実装のポイント
佐藤 裕太さま
生活習慣病重症化
予防応援保険リーフ
ジャスト「保険種類の総合案内」パンフレット
＜とわサポート＞保障と貯蓄、選べるリーフ
ジャスト短中長リーフ
医療保険は一時金の時代へ！リーフ
＜とわサポート＞保障と貯蓄、選べるリーフ
ステップジャンプパンフレット
保険契約者代理特約のご案内
ステップジャンプ20万件
突破リーフ
社会保障ガイド
お気に入り
デジ棚
トップ
DL
DFL
がん・損保
資産形成
相続
検索
お気に入り追加
活動ヒントで抽出されたチラシの
“お気に入り追加”
デジ棚の“お気に入りタブ”への連携
＞
デジタルバディ上で抽出されたツールを“お気に入り追加”し、デジ棚の“お気に入りタブ”にシームレスに連携することで、「活動準備」や「お客さまへのデジ棚を用いたプレゼンテーション」を実施する
バディから連携
※UI設計は25年度に実施
1
3
API連携
2
バディの活動ヒント画面に、“お気に入り追加”ボタンを新設
バディの活動ヒントで気に入ったチラシを“お気に入り追加”し、デジ棚の“お気に入りタブ”に連携可能
API連携によって、「お気に入りフラグ」、「お客さま氏名」、「活動日」を表示
※訂正前：“「お気に入りフラグ」、「おすすめ理由」をAPIにより連携“と表記
DNP側で実装予定のお気に入り登録・解除APIを、バディ上でお気に入り登録した際に、DNP側APIをコールすることで、連携
バディでお気に入り追加したチラシが、デジ棚の”お気に入りタブ”に、「バディからの連携フラグ」と「お客さま氏名」、「活動日」が表示
お気に入りタブは顧客単位ではない
1
2
3
26/4時点
での実装
A’
訂正箇所
4/11(金)訂正版
再掲

## Slide 9
・お気に入りフラグを用いて、バディからデジ棚への「お気に入り連携」については導入、「お客さま氏名（等の情報）」「活動日」については対応しない方向でお願いしたい。
自律型教育（デジ棚）
～ユースケースを元にした“お気に入り追加”機能の要件定義、及び両チームでの認識合わせ～
以下理由より、 「お気に入り連携」 については導入したい一方で、「お客さま氏名（等の情報）」「活動日」について見送りたい。
デジ棚上でお客さま情報を個別に管理・表示させるのではなく、生涯D、お客さまに必要な資料が探せる仕様としたい。（あいまい検索と同様）
バディ側からのお気に入り登録なのか、デジ棚上で直接お気に入り登録したかどうかの見分けは特段不要。
過去にバディからお気に入りを登録した情報をいつまで保持するか等課題がある。
デジ棚のUI上、上記項目を設置する場所がない。あわせて、他のお客さまに顧客情報が見えてしまうリスクがある。
【2025年3月時点での生涯意見】
「バディのヒントの画面でツールをお気に入り追加する→デジ棚を起動したときにデジ棚のお気に入り欄に該当のツールが登録されている＋バディからの連携があったことがわかるサインが立つことで、バディのヒント画面に遷移しなくても、バディから抽出されたツールのおすすめ理由をAPIで引っ張ってきて、デジ棚側のUI上で表示させれるのが望ましい。
Before
After
バディの活動ヒント画面に、“お気に入り追加”ボタンを新設し、デジ棚の“お気に入り”と連動
連動後、デジ棚の画面上で特定のお客さまに向けた、おすすめ理由等が表示される。
バディの活動ヒント画面に、“お気に入り追加”ボタンを新設し、
デジ棚の“お気に入り”と連動